С 2007 года в Саратовской области реализуется инвестиционный комплексный проект жилищного строительства, социальной и транспортной инфраструктуры «Жилой район «Солнечный-2» в г.Саратове. Он расположен в экологически чистом месте, на землях, свободных от застройки.

Реализация инвестиционного проекта ведется с использованием механизма государственно-частного партнерства, что позволяет создать устойчивые организационные и финансовые механизмы обеспечения земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурами.

Проектом планировки указанной территории предусматривается:

- строительство в 4-х микрорайонах жилого района «Солнечный-2» многоэтажных многоквартирных жилых домов от 10 этажей и выше;

- 7 детских садов;

- 2 общеобразовательные школы на 1100 учащихся;

- поликлиники на 600 мест и 400 посещений в смену, станция скорой помощи;

- отделение полиции, пожарное депо;

- автостоянки, теннисный центр, 2 торговых центра, спортивно-оздоровительный комплекс, дворец водных видов спорта.

К 2018 году планируется построить на данных участках свыше 950 тыс. кв. м жилья.

В 2011 году начато строительство микрорайона №9, состоящего из 18 многоквартирных жилых домов общей площадью 182,6 тыс. кв. м. В 2013 году введены в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома общей площадью 44,6 тыс. кв. м жилья.

В 2014 году в микрорайоне №9 планируется ввести 4 многоквартирных жилых дома общей площадью 42,9 тыс. кв. м жилья. В сентябре 2014 года в микрорайоне №9 жилого района «Солнечный-2» введен в эксплуатацию сельскохозяйственный рынок общей площадью 2743 кв. м, пропускной способностью – 1250 чел., количество торговых мест – 250.

Также начато строительство микрорайонов №8 и №11. Всего в 2014 году в «Солнечном-2» будет введено в эксплуатацию 15 многоэтажных жилых домов общей площадью 152,8 тыс. кв. м.